# Tableau récapitulatif des phases de migration

# Le 08/10/2018 14 :00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phase de migration** | **Données source livrées** | **Etat migration** | **Commentaire** |
| Migration des clients | OUI | TERMINER |  |
| Migration des branchements | OUI | TERMINER |  |
| Migration de l’historique relèves trimestrielles | OUI | TERMINER |  |
| Migration des dernières relèves | OUI |  | Ne peut être lancé que lorsque la migration de l’historique relève trimestrielle et mensuelle est achevé |
| Migration des factures hors cycle (calculer dans les districts) | PARTIELLEMENT |  | Entête sans détails |
| Migration des factures AS400 trimestrielle | NON |  |  |
| Migration des factures AS400 mensuelle avec leurs relèves | NON |  |  |
| Migration des Annulations et des prises en charge facture | OUI |  | Ne peut pas être migré que lorsque les factures AS400 le seront |
| Migration des dossiers en cours | PARTIELLEMENT |  | En attente d’une décision de la part de la SONEDE (Données non encore apurées) |
| Migration des facilités de paiement branchement facturés non clôturés | OUI |  | En attente d’une décision de la part de la SONEDE (Données non encore apurées) |
| Migration des facilités de paiement branchement facturés déjà clôturés | OUI |  | En attente d’une décision de la part de la SONEDE (Données non encore apurées) |
| Migration de facilité de paiement eau | NON |  |  |
| Migration des comptes d’attentes | NON |  |  |
| Migration compte d’anomalies EAU | OUI | TERMINER |  |
| Migration compte d’anomalies TRAVAUX | OUI | TERMINER |  |
| Migration des B1/B2 | NON |  |  |
| Migration relance | NON |  |  |
| Migration référentiel article | NON |  |  |
| Migration inventaire magasin | NON |  |  |
| Migration des contentieux | NON |  |  |